ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2015 г. N 967

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29.12.2015 [N 1337](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41890DBB1C95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 04.04.2016 [N 167](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41894DCB7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 05.09.2016 [N 671](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41990D6B5C25A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 28.12.2016 [N 1086](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A4199AD6B3C85A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 14.03.2017 [N 169](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A31F95DAB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFD6A9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H) (ред. 16.08.2017),  от 16.08.2017 [N 599](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A31F91DFB5CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFC679DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 27.12.2017 [N 1050](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21C9ADCB1CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFD6A9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 10.05.2018 [N 260](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D7B7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 13.08.2018 [N 461](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21596DFB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFD6A9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 05.09.2018 [N 543](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D8BEC95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 21.12.2018 [N 854](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 15.02.2019 [N 70](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B97D7B1C75A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 22.04.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 31.07.2019 [N 485](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 30.09.2019 [N 669](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41490D8B3C95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF93EB5C1AA61D9889EB945C56510676CD94EEA6C6C59DE86EE021A93ED2E1F644FBA89B7A7C14B33538g3H) Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41497D7B1C45A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6892BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края", а также в целях содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в решении вопросов местного значения по обеспечению выполнения государственной политики в жилищной и коммунальной сфере постановляю:

1. Утвердить государственную [программу](#P41) Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (прилагается).

2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.В. Вороновского.

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.12.2015 [N 1337](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41890DBB1C95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 27.12.2017 [N 1050](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21C9ADCB1CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFC6A9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H))

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня его официального опубликования и вступления в силу [закона](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A4199AD6B6C95A010E567098D4AEA09394DABF6BE328E36F93AAF946FB3Bg6H) Краснодарского края о краевом бюджете на 2016 год.

Глава администрации (губернатор)

Краснодарского края

В.И.КОНДРАТЬЕВ

Утверждена

постановлением

главы администрации (губернатора)

Краснодарского края

от 12 октября 2015 г. N 967

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29.12.2015 [N 1337](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41890DBB1C95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 04.04.2016 [N 167](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41894DCB7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 05.09.2016 [N 671](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41990D6B5C25A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 28.12.2016 [N 1086](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A4199AD6B3C85A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 14.03.2017 [N 169](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A31F95DAB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFD6A9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H) (ред. 16.08.2017),  от 16.08.2017 [N 599](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A31F91DFB5CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFC679DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 27.12.2017 [N 1050](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21C9ADCB1CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFC699DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 10.05.2018 [N 260](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D7B7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 13.08.2018 [N 461](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21596DFB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFC669DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 05.09.2018 [N 543](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D8BEC95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 21.12.2018 [N 854](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 15.02.2019 [N 70](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B97D7B1C75A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 22.04.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 31.07.2019 [N 485](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 30.09.2019 [N 669](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41490D8B3C95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6B97BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6F93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) |

Паспорт

государственной программы Краснодарского края

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор государственной программы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее также - Министерство) |
| Координаторы подпрограмм | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| Участники государственной программы | департамент строительства Краснодарского края  департамент имущественных отношений Краснодарского края |
| Подпрограммы государственной программы | [подпрограмма](#P1479) "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края"  [подпрограмма](#P10683) "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края"  [подпрограмма](#P11827) "Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края"  [подпрограмма](#P13078) "Управление реализацией государственной программы"  [подпрограмма](#P13916) "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6E90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель государственной программы | создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения Краснодарского края жилищно-коммунальными услугами |
| Задачи государственной программы | развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Краснодарского края  повышение качества жилищного обеспечения населения Краснодарского края  повышение уровня благоустройства населенных пунктов Краснодарского края  повышение эффективности управления отраслью топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края  повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6E9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | |
| Перечень целевых показателей государственной программы | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края  доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения, в общей численности населения Краснодарского края  доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда  уровень охвата населения Краснодарского края договорами вывоза твердых коммунальных отходов  уровень достижения Министерством плановых показателей реализации государственной программы |
| Проекты и (или) программы | региональный проект "Качество питьевой воды"  региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 [N 485](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6994BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6A91BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6E92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) | |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | I этап: 2016 - 2021 годы  II этап: 2022 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6993BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 N 485) | |
| Объемы и источники финансирования государственной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | общий объем финансирования государственной программы - 43022917,3 тыс. рублей, 237636,0 <\*> тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета - 4561991,0 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета - 27861454,9 тыс. рублей, 237636,0 <\*> тыс. рублей  за счет внебюджетных источников - 8440207,2 тыс. рублей, в том числе поступлений целевого характера от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 2770077,0 тыс. рублей  планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 2159264,2 тыс. рублей  финансовое обеспечение проектов и (или) программ составляет 5568599,4 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета - 2498043,8 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета - 486648,2 тыс. рублей  планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 501553,2 тыс. рублей  за счет внебюджетных источников - 2082354,2 тыс. рублей |
| --------------------------------  <\*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6D96BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

сферы жилищно-коммунального хозяйства

Основными стратегическими задачами региона является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения края, привлекательных условий для привлечения инвестиций в Краснодарский край, а также обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий.

Жилищно-коммунальный сектор экономики является важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью. Политика края должна быть направлена на оздоровление текущей ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, предусматривать комплексное планирование развития как жилищного, так и коммунального комплексов.

Процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства в последние годы идет достаточно активно, реализуются краевые программы, в том числе с привлечением средств федерального и местных бюджетов.

С 2010 года с привлечением средств краевого бюджета расселено 6467 человек из 2440 жилых помещений, отремонтировано (реконструировано) 727,6 км сетей водоснабжения и 12,7 км сетей водоотведения; построено, отремонтировано (реконструировано) 2677,8 км наружного освещения, организовано создание комфортной среды и визуальной чистоты города Сочи в период проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, реализован ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания населения муниципального образования город Краснодар и придание ему столичного облика.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципальных образований Краснодарского края.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Практически во всех муниципальных образованиях Краснодарского края основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Одной из проблем развития муниципальных образований Краснодарского края является неудовлетворительное канализование населенных пунктов. Из-за высокого физического износа очистных сооружений канализации (далее - ОСК) требуется проведение их капитального ремонта. В связи с тем что ОСК не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, это приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Одной из основных экологических проблем Краснодарского края является проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Ежегодно в крае их образуется около 2 миллионов тонн. В своем составе они содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования (вторичных материальных ресурсов), которые безвозвратно теряются при захоронении ТКО на полигонах. В частности, в среднем по Краснодарскому краю ежегодно теряется более 600 тысяч тонн макулатуры, 100 тысяч тонн черных и цветных металлов, 140 тысяч тонн полимерных материалов, 400 тысяч тонн пищевых отходов, 80 тысяч тонн стекла.

ТКО на территории края вывозятся на полигоны (свалки), которых насчитывается 324, из них 223 - несанкционированные. Общая площадь свалок составляет 971 га, из них 530 га площади занято несанкционированными свалками. Система бесконтрольного размещения ТКО на несанкционированных свалках может являться причиной ухудшения экологической обстановки в крае, снижения его туристической привлекательности и качества жизни населения.

Политика края в данной отрасли направлена на максимальное вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и создание индустрии переработки вторичного сырья путем строительства мусоросортировочных комплексов, а также снижение экологической нагрузки при размещении неутильной части ТКО путем строительства современных экологически безопасных полигонов ТКО и их своевременной рекультивации.

В Краснодарском крае насчитывается 171 многоквартирный дом, признанный в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу, в котором находится 1655 квартир суммарной общей площадью 56618,31 кв. метра, в которых проживает 4225 человек.

Ухудшение эксплуатационных характеристик аварийного многоквартирного дома в целом или отдельных его частей приводит к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и основания. В связи с этим в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан одной из основных задач органов власти является решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда и его сноса.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, чьи финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют невысокие доходы и не имеют накоплений.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96792BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

В 2016 - 2021 годах основной формой поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, является предоставление социальных выплат на частичную или полную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96790BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

Основные направления реализации государственной программы разработаны с целью создания условий для повышения уровня жизни населения Краснодарского края.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального комплекса определяется тем, что:

задача по обеспечению населения комфортными условиями проживания входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны и региона, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы жилищно-коммунального хозяйства носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Итоговой целью является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории Краснодарского края.

2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации государственной программы

Целью государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (далее - государственная программа) является создание условий для повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения Краснодарского края жилищно-коммунальными услугами.

Достижение цели государственной программы требует решения следующих задач:

развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Краснодарского края;

повышение качества жилищного обеспечения населения Краснодарского края;

повышение уровня благоустройства населенных пунктов Краснодарского края;

повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6C92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207)

повышение эффективности управления отраслью топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Государственная программа реализуется в два этапа. Сроки реализации государственной программы I этап: 2016 - 2021 годы; II этап: 2022 - 2024 годы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6792BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 N 485)

В ходе реализации государственной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития края.

Состав показателей государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач государственной программы в рамках реализуемых подпрограмм и мероприятий.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной и коммунальной сфере.

Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в [приложении N 1](#P780) к государственной программе.

Исходя из того, что расчет целевых показателей, указанных в [пунктах 1.3](#P850), [2.3](#P922) приложения N 1 к государственной программе, осуществляется ежегодно по отношению к значению базового года с учетом планируемого объема финансирования соответствующих мероприятий, запланировано сохранение текущих значений данных целевых показателей в течение срока реализации государственной программы. При этом предусмотрена положительная динамика значений указанных целевых показателей в течение срока реализации государственной программы.

Сведения о методике расчета целевых показателей государственной программы приведены в [приложении N 2](#P1199) к государственной программе.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных

целевых программ и основных мероприятий

государственной программы

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной государственной программой цели предусматривается реализация пяти подпрограмм:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6C91BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207)

"[Развитие водопроводно-канализационного комплекса](#P1479) населенных пунктов Краснодарского края", мероприятия которой направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения (приложение N 3 к государственной программе);

"[Улучшение жилищных условий населения](#P10683) Краснодарского края", мероприятия которой направлены на обеспечение мер по реализации программы переселения граждан из аварийного жилого фонда и обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан (приложение N 4 к государственной программе);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96791BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

"[Развитие благоустройства](#P11827) населенных пунктов Краснодарского края", мероприятия которой направлены на обеспечение мер по развитию благоустройства, обращения с твердыми коммунальными отходами, а также в сфере ритуальных услуг (приложение N 5 к государственной программе);

"[Управление реализацией](#P13078) государственной программы", мероприятия которой направлены на обеспечение мер по управлению отраслью жилищно-коммунального хозяйства (приложение N 6 к государственной программе).

"[Обращение](#P13916) с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края", мероприятия которой направлены на повышение экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления (приложение 8).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6C9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207)

4. Обоснование ресурсного обеспечения

государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы на 2016 - 2021 годы приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" | | | | | |
| 2016 год | 701448,4 | 0,0 | 248307,2 | 42033,8 | 411107,4 |
| 2017 год | 367171,7 | 0,0 | 103987,6 | 66266,0 | 196918,1 |
| 2018 год | 257029,3 | 0,0 | 179819,1 | 28080,2 | 49130,0 |
| 2019 год | 1908125,2 | 86033,4 | 377590,7 | 203419,6 | 1241081,5 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6D96BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.12.2019 N 918) | | | | | |
| 2020 год | 1785695,3 | 45334,5 | 328799,7 | 202357,6 | 1209203,5 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6796BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2021 год | 1358914,6 | 44217,2 | 283881,3 | 142088,6 | 888727,5 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD679EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2022 год | 1838223,8 | 45879,7 | 341695,3 | 193264,2 | 1257384,6 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6692BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2023 год | 2001279,9 | 0,0 | 318671,1 | 233741,2 | 1448867,6 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6F96BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2024 год | 2069806,0 | 0,0 | 320512,8 | 211506,2 | 1537787,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6F90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| Всего по подпрограмме | 12287694,2 | 221464,8 | 2503264,8 | 1322757,4 | 8240207,2 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6E94BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| Подпрограмма "Управление реализацией государственной программы" | | | | | |
| 2016 год | 464283,6 | 0,0 | 464283,6 | 0,0 | 0,0 |
| 53270,5 <1> | 53270,5 <1> |
| 2017 год | 283294,3 | 0,0 | 283294,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 295159,5 | 0,0 | 295159,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 287158,9 | 0,0 | 287158,9 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFF6E95BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.12.2019 N 918) | | | | | |
| 2020 год | 376113,5 | 0,0 | 376113,5 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6996BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2021 год | 328580,1 | 0,0 | 328580,1 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC699EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2022 год | 328580,1 | 0,0 | 328580,1 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6892BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2023 год | 328580,1 | 0,0 | 328580,1 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6796BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2024 год | 328580,1 | 0,0 | 328580,1 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6790BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| Всего по подпрограмме | 3020330,2 | 0,0 | 3020330,2 | 0,0 | 0,0 |
| 53270,5 <\*> | 53270,5 <\*> |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6694BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |

<\*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

(таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF9679FBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

Финансирование мероприятий государственной программы планируется осуществлять в установленном порядке за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников - поступлений целевого характера от Фонда.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A31F95DAB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFA6A9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.03.2017 N 169)

Объемы финансового обеспечения государственной программы в 2016 - 2021 годах рассчитаны с учетом оценки объемов расходов на реализацию положений [Указа](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF91EC5419A6199889EB945C56510676CD86EEFECAC79CF466E434FF6F943Bg4H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

Привлечение средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF93EA541DA51C9889EB945C56510676CD86EEFECAC79CF466E434FF6F943Bg4H) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета осуществляется в рамках [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF93EB5D1FA41F9889EB945C56510676CD86EEFECAC79CF466E434FF6F943Bg4H) Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFA6793BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

В целях реализации мероприятий государственной программы предусмотрены субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.12.2017 [N 1050](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21C9ADCB1CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E129FC6C9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFE6994BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H))

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по

этапам реализации государственной программы

В рамках реализации государственной программы не предусмотрены мероприятия, в рамках которых планируется предоставление государственных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

6. Меры государственного регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41990D6B5C25A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFE6E95BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 05.09.2016 N 671)

В рамках государственной программы планируется применение мер государственного регулирования в виде компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг.

Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять на реализацию государственной программы и достижение ее основных показателей:

1. Финансовые риски, в том числе сокращение лимитов финансирования государственной программы.

При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых бюджетных параметров, мероприятия государственной программы будут пересмотрены с точки зрения или их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения.

2. Правовые риски реализации государственной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости корректировки государственной программы.

3. Организационные риски реализации государственной программы возникают при несогласованности действий координатора и участников государственной программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий государственной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска осуществляется при помощи организации должной координации и взаимодействия между участниками государственной программы.

7. Меры правового регулирования в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

Основные меры правового регулирования, включающие разработку и принятие нормативных правовых актов Краснодарского края, Министерства, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов государственной программы, представлены в [приложении N 7](#P13796) к государственной программе.

8. Методика оценки эффективности реализации

государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41497D7B1C45A010E567098D4AEA09394DABF6BE328E36F93AAF946FB3Bg6H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края".

9. Механизм реализации государственной программы и контроль

за ее выполнением

Механизм управления государственной программой включает в себя контроль за ее выполнением, который осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41497D7B1C45A010E567098D4AEA09394DABF6BE328E36F93AAF946FB3Bg6H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края".

Контроль за ходом выполнения государственной программы осуществляется администрацией Краснодарского края и Законодательным Собранием Краснодарского края.

Руководитель департамента

жилищно-коммунального хозяйства

Краснодарского края

А.М.ВОЛОШИН

Приложение N 1

к государственной программе

Краснодарского края

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО

КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 04.04.2016 [N 167](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41894DCB7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFF669EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 05.09.2016 [N 671](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41990D6B5C25A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFE6D95BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 28.12.2016 [N 1086](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A4199AD6B3C85A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFE6E9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 14.03.2017 [N 169](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A31F95DAB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AFA669DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 27.12.2017 [N 1050](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21C9ADCB1CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E129FC6A9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 10.05.2018 [N 260](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D7B7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFE6B94BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 21.12.2018 [N 854](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFA6791BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 15.02.2019 [N 70](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B97D7B1C75A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6A9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 22.04.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFF6A9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 31.07.2019 [N 485](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E12AF96E94BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 30.09.2019 [N 669](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41490D8B3C95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6690BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFE6896BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFE6995BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | | | | | | |
| отчетный год (2014) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 | Уровень достижения министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее - Министерство) плановых показателей реализации государственной программы | % | 3 | 26,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E12AF96E94BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 N 485)

Примечание. Данные по показателям [1.3](#P850) и [2.1](#P894) собираются Росстатом согласно Федеральному [плану](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF93EB5F1CAC199889EB945C56510676CD94EEA6C6C59FEE64E521A93ED2E1F644FBA89B7A7C14B33538g3H) статистических работ, утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 671-р.

Руководитель департамента

жилищно-коммунального хозяйства

Краснодарского края

А.М.ВОЛОШИН

Приложение N 4

к государственной программе

Краснодарского края

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства"

ПОДПРОГРАММА

"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 04.04.2016 [N 167](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41894DCB7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFE6A94BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 05.09.2016 [N 671](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41990D6B5C25A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFA6A93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 28.12.2016 [N 1086](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A4199AD6B3C85A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFF6D92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 14.03.2017 [N 169](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A31F95DAB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12CFA6F9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 27.12.2017 [N 1050](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21C9ADCB1CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E02AFF6E9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 10.05.2018 [N 260](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D7B7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFC6C91BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 13.08.2018 [N 461](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21596DFB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AF96A9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 21.12.2018 [N 854](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFC6E93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 22.04.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128F86D96BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H),  от 31.07.2019 [N 485](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E129F86A91BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6E91BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFE6697BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) |

Паспорт

подпрограммы "Улучшение жилищных условий населения

Краснодарского края"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее - Министерство) |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | повышение качества жилищного обеспечения населения Краснодарского края |
| Задачи подпрограммы | переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его снос  обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  проведение капитального ремонта многоквартирных домов  создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования и ипотечно-накопительных механизмов  сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.04.2016 [N 167](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41894DCB7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFE6A92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 21.12.2018 [N 854](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6F92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 22.04.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFF6E92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации доля муниципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных текущими расходами в соответствии с нормативом  общая площадь отремонтированных многоквартирных домов  количество семей, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, из них:  молодые семьи  семьи, имеющие трех и более детей  число участников жилищно-накопительной системы, решивших жилищную проблему при помощи социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |
| (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.04.2016 [N 167](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41894DCB7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFE6A90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 21.12.2018 [N 854](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6F90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) | |
| Проекты и (или) программы | региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
| (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 [N 485](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E129F86A9FBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6E9FBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFE6695BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап: 2016 - 2021 годы  II этап: 2022 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E129F86994BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 N 485) | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | общий объем финансирования подпрограммы - 12287694,2 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета - 221464,8 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета - 2503264,8 тыс. рублей  за счет внебюджетных источников - 8240207,2 тыс. рублей, в том числе поступлений целевого характера от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - поступлений от Фонда) - 2770076,9 тыс. рублей  планируется привлечение средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 1322757,4 тыс. рублей  финансовое обеспечение проектов и (или) программ составляет 2737336,7 тыс. рублей, в том числе:  поступлений от Фонда - 2082354,2 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета - 382562,7 тыс. рублей  бюджетов муниципальных образований Краснодарского края - 272419,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFE6692BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | |

1. Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и

решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" (далее - Подпрограмма) государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (далее - государственная программа) является повышение качества жилищного обеспечения населения Краснодарского края.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его снос;

сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFF6D91BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.04.2019 N 237)

обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41894DCB7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFE6997BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.04.2016 N 167)

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования и ипотечно-накопительных механизмов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6E9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

Для определения оценки эффективности достижения цели и решения задач Подпрограммы предусмотрены целевые показатели, указанные в [приложении N 1](#P780) к государственной программе.

Расчет целевых показателей Подпрограммы определяется согласно [приложению N 2](#P1199) к государственной программе.

Подпрограмма реализуется в два этапа. Сроки реализации подпрограммы I этап: 2016 - 2021 годы; II этап: 2022 - 2024 годы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E129F8689EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 N 485)

2. Перечень мероприятий Подпрограммы

[Перечень](#P10940) мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого бюджета, приведен в приложении N 1 к Подпрограмме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6D96BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, поступлений от Фонда, предусмотренных на реализацию Подпрограммы по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета, в том числе за счет поступлений от Фонда, на реализацию Подпрограммы ежегодно утверждается законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета.

Абзацы третий - четвертый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96F90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207.

Абзацы четвертый - шестой исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21596DFB6CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AF86F9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.08.2018 N 461.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам ее реализации представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2016 | 701448,4 | 0,0 | 248307,2 | 42033,8 | 411107,4 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E129F86797BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 N 485) | | | | | |
| 2017 | 367171,7 | 0,0 | 103987,6 | 66266,0 | 196918,1 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E129F8679FBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 N 485) | | | | | |
| 2018 | 257029,3 | 0,0 | 179819,1 | 28080,2 | 49130,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E129F86693BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.07.2019 N 485) | | | | | |
| 2019 | 1908125,2 | 86033,4 | 377590,7 | 203419,6 | 1241081,5 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6C94BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.12.2019 N 918) | | | | | |
| 2020 | 1785695,3 | 45334,5 | 328799,7 | 202357,6 | 1209203,5 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96F9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2021 | 1358914,6 | 44217,2 | 283881,3 | 142088,6 | 888727,5 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96E90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2022 | 1838223,8 | 45879,7 | 341695,3 | 193264,2 | 1257384,6 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96D94BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2023 | 2001279,9 | 0,0 | 318671,1 | 233741,2 | 1448867,6 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96D9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2024 | 2069806,0 | 0,0 | 320512,8 | 211506,2 | 1537787,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96C92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| Всего по подпрограмме | 12287694,2 | 221464,8 | 2503264,8 | 1322757,4 | 8240207,2 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96B96BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| Финансовое обеспечение проектов и (или) программ | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96B91BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора)  Краснодарского края от 09.04.2020 N 207) | | | | | |
| 2019 | 220194,1 | 0,0 | 38678,5 | 14168,1 | 167347,5 |
| 2020 | 289167,0 | 0,0 | 40931,7 | 25728,5 | 222506,8 |
| 2021 | 240553,7 | 0,0 | 43429,3 | 15063,6 | 182060,8 |
| 2022 | 690813,4 | 0,0 | 101243,3 | 64552,2 | 525017,9 |
| 2023 | 690791,2 | 0,0 | 78219,1 | 87571,2 | 525000,9 |
| 2024 | 605817,3 | 0,0 | 80060,8 | 65336,2 | 460420,3 |
| Всего | 2737336,7 | 0,0 | 382562,7 | 272419,8 | 2082354,2 |

(таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6D93BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

Мероприятие Подпрограммы "Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" включено в план мероприятий ("дорожную карту"), обеспечивающий достижение целевых показателей, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF91EC5419A6199889EB945C56510676CD86EEFECAC79CF466E434FF6F943Bg4H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

В целях реализации подпрограммы привлекаются средства федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF93EB5D1FA41F9889EB945C56510676CD94EEA6C6C59EEA67E821A93ED2E1F644FBA89B7A7C14B33538g3H) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6792BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

4. Механизм реализации Подпрограммы

Мероприятие Подпрограммы "Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" реализуется на основании адресной [программы](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DEB2C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFB6D92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2019 годы", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июня 2013 года N 615.

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.12.2017 [N 1050](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A21C9ADCB1CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E02AF5699DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H), от 10.05.2018 [N 260](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D7B7C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFC6C9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 22.04.2019 [N 237](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFF6790BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H))

Мероприятие Подпрограммы "Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья реализуется на основании адресной программы Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждаемой нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFF6791BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.04.2019 N 237)

Мероприятие "Предоставление субвенций из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на ведение учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан, относящихся к категориям, указанным в [Законе](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41497DEB0C05A010E567098D4AEA09394DABF6BE328E36F93AAF946FB3Bg6H) Краснодарского края от 28 июля 2006 года N 1077-КЗ "О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий", реализуется путем предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий Краснодарского края, переданных в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41494D7B4C65A010E567098D4AEA09394DABF6BE328E36F93AAF946FB3Bg6H) Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1535-КЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях".

Порядок расходования субвенций устанавливается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Предоставление социальных выплат в рамках мероприятия "Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, указанных в [пункте 4 части 3 статьи 1](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41497DEB0C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6D90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) Закона Краснодарского края от 28 июля 2006 года N 1077-КЗ "О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий" осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE679EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

Мероприятие "Предоставление гражданам социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома", реализуемое в соответствии со [статьей 6](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A01F91D9B0CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AF56F9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H) Закона Краснодарского края от 7 августа 2002 года N 511-КЗ "Об организационном и финансовом обеспечении развития жилищного кредитования, накопления денежных средств для улучшения жилищных условий граждан в Краснодарском крае", осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B90DDB4C95A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFD6D96BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 сентября 2016 года N 712.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6696BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

Мероприятие Подпрограммы "Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" осуществляется в соответствии с [Порядком](#P11637) предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", приведенным в приложении 2 к Подпрограмме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFF679FBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.04.2019 N 237)

Распределение субсидий, выделяемых из краевого бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, между муниципальными образованиями на цели реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", устанавливается нормативным правовым актом Краснодарского края.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B94DABEC55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BFF6694BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.04.2019 N 237)

Мероприятие "Предоставление социальных выплат гражданам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий", реализуемое в соответствии со [статьей 6.1](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A01F91D9B0CB070B060F7C9AD3A1FF848193EB66E12AF46E9DE0AA02ACBB997D7C16B629815DD03Cg5H) Закона Краснодарского края от 7 августа 2002 года N 511-КЗ "Об организационном и финансовом обеспечении развития жилищного кредитования, накопления денежных средств для улучшения жилищных условий граждан в Краснодарском крае", осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41493DABEC05A010E567098D4AEA09394DABF6BE328E36F93AAF946FB3Bg6H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 июля 2011 года N 824 "Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат гражданам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6695BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

Организационно-технические действия и информационно-разъяснительную работу с гражданами по реализации на территории Краснодарского края [мероприятий 1.4.1](#P11262) - [1.4.3](#P11368) подпрограммы осуществляет государственное казенное учреждение Краснодарского края "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6692BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41B91D9B1C65A010E567098D4AEA09386DAE767E128FE6791BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2018 N 854.

Механизм управления Подпрограммой включает контроль за ее выполнением, который осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41497D7B1C45A010E567098D4AEA09394DABF6BE328E36F93AAF946FB3Bg6H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края".

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Министерство.

Руководитель департамента

жилищно-коммунального хозяйства

Краснодарского края

А.М.ВОЛОШИН

Приложение 1

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий населения

Краснодарского края"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ

УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 31.07.2019 [N 485](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41492DABFC35A010E567098D4AEA09386DAE767E129FB6696BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128F96D95BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96695BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Повышение качества жилищного обеспечения населения Краснодарского края | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его снос | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | 2016 | 615622,9 | 0,0 | 195815,1 | 42033,8 | 377774,0 | количество расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах: 2016 год - 273 ед.  2017 год - 282 ед.  2018 год - 95 ед.  2019 год - 115 ед.  число переселенных жителей  2016 год - 656 чел.  2017 год - 716 чел.  2018 год - 284 чел.  2019 год - 271 чел. | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| 2017 | 336799,7 | 0,0 | 73615,6 | 66266,0 | 196918,1 |
| 2018 | 222307,8 | 0,0 | 145097,6 | 28080,2 | 49130,0 |
| 2019 | 145996,0 | 0,0 | 95086,1 | 20342,6 | 30567,3 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1320726,4 | 0,0 | 509614,4 | 156722,6 | 654389,4 |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Предоставление субвенций из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на ведение учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан, относящихся к категориям, указанным в [Законе](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41497DEB0C05A010E567098D4AEA09394DABF6BE328E36F93AAF946FB3Bg6H) Краснодарского края от 28 июля 2006 г. N 1077-КЗ "О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий" | - | 2016 | 30372,0 | 0,0 | 30372,0 | 0,0 | 0,0 | доля обеспеченности муниципальных служащих, осуществляющих ведение учета граждан отдельных категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, текущими расходами в соответствии с нормативом - 100% ежегодно | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| 2017 | 30372,0 | 0,0 | 30372,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 34721,5 | 0,0 | 34721,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 36408,9 | 0,0 | 36408,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 32670,6 | 0,0 | 32670,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 32670,6 | 0,0 | 32670,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 32670,6 | 0,0 | 32670,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 32670,6 | 0,0 | 32670,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 32670,6 | 0,0 | 32670,6 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 295227,4 | 0,0 | 295227,4 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF96692BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 09.04.2020 N 207) | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, указанных в [пункте 4 части 3 статьи 1](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41497DEB0C05A010E567098D4AEA09386DAE767E12AFC6D90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) Закона Краснодарского края от 28 июля 2006 г. N 1077-КЗ "О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий" | - | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | число граждан, улучшивших жилищные условия:  2019 год - 3 человека  2020 год - 3 человека  2021 год - 3 человека  2022 год - 3 человека  2023 год - 3 человека  2024 год - 3 человека | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 5960,6 | 0,0 | 5960,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 6740,8 | 0,0 | 6740,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 6324,8 | 0,0 | 6324,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 6324,8 | 0,0 | 6324,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6324,8 | 0,0 | 6324,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 6324,8 | 0,0 | 6324,8 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 38000,6 | 0,0 | 38000,6 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128F96D92BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF86C95BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Задача 3. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческой организации, осуществляющей в соответствии со [статьей 178](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D9186B766675CF93EB5C18A2149889EB945C56510676CD94EEA6C4C79CE132B06EA86294B6E546FCA8997F6031g6H) Жилищного кодекса Российской Федерации функции регионального оператора, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочные планы реализации Региональной программы | - | 2016 | 55453,5 | 0,0 | 22120,1 | 0,0 | 33333,4 | число жителей, зарегистрированных в отремонтированных многоквартирных до мах:  2016 год - 7997 чел.  количество отремонтированных многоквартирных домов: 2016 год - 60 ед. | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 55453,5 | 0,0 | 22120,1 | 0,0 | 33333,4 |
| 1.4 | Задача 4. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования и ипотечно-накопительных механизмов | | | | | | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128F96B95BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H) главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 24.12.2019 N 918) | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 3 | 2019 | 849734,3 | 86033,4 | 80992,0 | 168908,9 | 513800,0 | количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальных выплат:  2019 год - 406 семей  2020 год - 359 семей  2021 год - 280 семей  2022 год - 284 семьи  2023 год - 370 семей  2024 год - 370 семей | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| 2020 | 873285,6 | 45334,5 | 127992,0 | 176629,1 | 523330,0 |
| 2021 | 600534,2 | 44217,2 | 80992,0 | 127025,0 | 348300,0 |
| 2022 | 608583,7 | 45879,7 | 80992,0 | 128712,0 | 353000,0 |
| 2023 | 726662,0 | 0,0 | 80992,0 | 146170,0 | 499500,0 |
| 2024 | 745162,0 | 0,0 | 80992,0 | 146170,0 | 518000,0 |
| всего | 4402892,1 | 221464,8 | 532952,0 | 893615,0 | 2755930,0 |
| 1.4.3 | Предоставление социальных выплат гражданам, открывающим вклады (счета) в кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий | 3 | 2019 | 248176,7 | 0,0 | 8810,0 | 0,0 | 239366,7 | число участников жилищно-накопительной системы, получивших социальные выплаты:  2019 год - 430 чел.  2020 год - 950 чел.  2021 год - 950 чел.  2022 год - 950 чел.  2023 год - 950 чел.  2024 год - 950 чел. | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| 2020 | 292176,7 | 0,0 | 32810,0 | 0,0 | 259366,7 |
| 2021 | 187176,7 | 0,0 | 32810,0 | 0,0 | 154366,7 |
| 2022 | 187176,7 | 0,0 | 32810,0 | 0,0 | 154366,7 |
| 2023 | 232176,7 | 0,0 | 32810,0 | 0,0 | 199366,7 |
| 2024 | 367176,7 | 0,0 | 32810,0 | 0,0 | 334366,7 |
| всего | 1514060,2 | 0,0 | 172860,0 | 0,0 | 1341200,2 |
| 1.4.4 | Изготовление бланков свидетельств о праве на получение социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 3 | 2019 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | количество изготовленных бланков свидетельств о праве на получение социальных выплат:  2019 год - 500 штук  2020 год - 500 штук  2021 год - 500 штук  2022 год - 500 штук  2023 год - 500 штук  2024 год - 500 штук | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| 2020 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| [1.5](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128FB6C90BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H). | Задача 5. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 3 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда: 2019 год - 0,64 тыс. кв. м  2020 год - 4,53 тыс. кв. м  2021 год - 4,52 тыс. кв. м  2022 год - 5,88 тыс. кв. м  2023 год - 13,8 тыс. кв. м  2024 год - 13,8 тыс. кв. м количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда:  2019 год - 0,04 тыс. человек  2020 год - 0,25 тыс. человек  2021 год - 0,25 тыс. человек  2022 год - 0,33 тыс. человек  2023 год - 0,78 тыс. человек  2024 год - 0,77 тыс. человек | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 220194,1 | 0,0 | 38678,5 | 14168,1 | 167347,5 |
| 2020 | 289167,0 | 0,0 | 40931,7 | 25728,5 | 222506,8 |
| 2021 | 240553,7 | 0,0 | 43429,3 | 15063,6 | 182060,8 |
| 2022 | 690813,4 | 0,0 | 101243,3 | 64552,2 | 525017,9 |
| 2023 | 690791,2 | 0,0 | 78219,1 | 87571,2 | 525000,9 |
| 2024 | 605817,3 | 0,0 | 80060,8 | 65336,2 | 460420,3 |
| всего | 2737336,7 | 0,0 | 382562,7 | 272419,8 | 2082354,2 |
| (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128FB6C9EBFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF86A94BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) | | | | | | | | | | |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2016 | 701448,4 | 0,0 | 248307,2 | 42033,8 | 411107,4 |  |  |
| 2017 | 367171,7 | 0,0 | 103987,6 | 66266,0 | 196918,1 |
| 2018 | 257029,3 | 0,0 | 179819,1 | 28080,2 | 49130,0 |
| 2019 | 1908125,2 | 86033,4 | 377590,7 | 203419,6 | 1241081,5 |
| 2020 | 1785695,3 | 45334,5 | 328799,7 | 202357,6 | 1209203,5 |
| 2021 | 1358914,6 | 44217,2 | 283881,3 | 142088,6 | 888727,5 |
| 2022 | 1838223,8 | 45879,7 | 341695,3 | 193264,2 | 1257384,6 |
| 2023 | 2001279,9 | 0,0 | 318671,1 | 233741,2 | 1448867,6 |
| 2024 | 2069806,0 | 0,0 | 320512,8 | 211506,2 | 1537787,0 |
| всего | 12287694,2 | 221464,8 | 2503264,8 | 1322757,4 | 8240207,2 |
| (в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 24.12.2019 [N 918](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41495DFBFC55A010E567098D4AEA09386DAE767E128FB6891BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H), от 09.04.2020 [N 207](consultantplus://offline/ref=1EB4F44C2B3737CE90D90666600A2AC597E50317A41593DEB5C55A010E567098D4AEA09386DAE767E12BF86695BFAF17BDE3967D6008B3329D5FD2C738g0H)) | | | | | | | | | | |